ДОГОВОР

на выполнение работ по проектированию, дизайну, разработке и запуску сайта

| г. Астана | 21 июль 2026 г. |
| --- | --- |

ТОО «EcoSave», БИН 170940021266 именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Жаппар Наримана Қазбекұлы, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Каирбеков Адиль Берикович, ИИН 030504551260, физическое лицо, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ТЕРМИНЫ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Сайт» — совокупность веб-страниц и материалов проекта EcoSave, создаваемых на платформе Tilda по адресу ecosave.kz либо на ином домене, письменно согласованном Сторонами.

1.2. «Результат работ» — согласованные Figma-макеты, собранные страницы на Tilda, адаптивные версии, настроенные формы и ссылки, базовые SEO-поля, инструкции и иные результаты, прямо перечисленные в Приложении № 1.

1.3. «Материалы Заказчика» — тексты, фотографии, видео, логотипы, товарные знаки, сведения о продукции, сертификаты, документы, контакты, доступы и иная информация, предоставленная Заказчиком.

1.4. «Рабочий день» — день, который не является выходным или праздничным днем по законодательству Республики Казахстан.

1.5. «Письменная форма» включает документ на бумаге, электронный документ, подписанный электронной цифровой подписью, а для оперативных согласований — сообщения и файлы из согласованных Сторонами адресов электронной почты и мессенджеров в пределах, допускаемых законодательством и настоящим Договором.

1.6. Настоящий Договор является смешанным и включает элементы договора подряда, авторского договора заказа, соглашения об уступке исключительных имущественных прав и, в применимой части, договора возмездного оказания услуг.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика лично организовать и выполнить комплекс работ по проектированию, дизайну, сборке, настройке, тестированию и подготовке к запуску сайта EcoSave на платформе Tilda, передать Заказчику Результат работ и предусмотренные Договором исключительные имущественные права, а Заказчик обязуется предоставить необходимые материалы, принять Результат работ и выплатить вознаграждение.

2.2. Состав, объем, ограничения, критерии приемки и исключения определены Приложением № 1 (Техническое задание), которое является неотъемлемой частью Договора.

2.3. Предварительная структура включает главную страницу, до 10 внутренних страниц и до 30 страниц или карточек продукции. Финальный перечень страниц утверждается на этапе структуры и прототипа.

2.4. Результат создается для последующей публикации на домене ecosave.kz. Покупка и продление домена, тариф Tilda, платные сервисы, лицензии и сторонние интеграции не входят в цену и оплачиваются Заказчиком отдельно.

2.5. Исполнитель не гарантирует конкретные позиции в поисковой выдаче, объем продаж, количество заявок, конверсию или иной коммерческий показатель, поскольку они зависят от контента, рекламной активности, спроса и иных факторов вне контроля Исполнителя.

3. СТАТУС ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОТСУТСТВИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

3.1. Исполнитель выступает самостоятельной стороной гражданско-правового договора, не зачисляется в штат Заказчика, не занимает должность, не подчиняется правилам трудового распорядка и самостоятельно организует время, место и способы выполнения работ с учетом согласованных сроков и результата.

3.2. Вознаграждение выплачивается за выполненный и принятый результат и не является заработной платой. Договор не устанавливает трудовую функцию, рабочее место, режим рабочего времени, отпуск, социальный пакет либо иные признаки трудовых отношений.

3.3. Исполнитель вправе привлекать помощников для отдельных технических задач, оставаясь полностью ответственным перед Заказчиком за их действия, конфиденциальность и качество, а также предварительно обеспечив получение от них имущественных прав, необходимых для передачи Заказчику.

3.4. Если в силу характера, систематичности или объема деятельности Исполнителю требуется регистрация в качестве индивидуального предпринимателя либо применение специального налогового режима, Исполнитель обязан самостоятельно обеспечить соблюдение таких требований и уведомить Заказчика об изменении статуса и реквизитов.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

4.1. Общий плановый срок выполнения работ составляет 2 (два) месяца с даты наступления последнего из следующих событий: (a) подписания Договора; (b) поступления предоплаты; (c) получения минимально необходимого комплекта материалов и доступов для старта.

4.2. План этапов приведен в Приложении № 2. Конкретные календарные даты могут уточняться в рабочем графике и согласованной переписке без изменения общего объема работ.

4.3. При задержке материалов, согласований, обратной связи, доступов либо оплаты со стороны Заказчика сроки автоматически продлеваются на период такой задержки и на разумный срок, необходимый Исполнителю для возобновления работ и перестройки графика.

4.4. Исполнитель вправе досрочно завершить отдельный этап или весь проект.

4.5. Работы выполняются дистанционно. Местом исполнения технических обязательств считается место нахождения Исполнителя, если характер конкретного действия не требует иного.

5. ЦЕНА, НАЛОГИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Общая цена работ и начисленного вознаграждения Исполнителя по Договору составляет 1 000 000 (один миллион) тенге. Цена включает вознаграждение за создание и передачу исключительных имущественных прав. Указанная сумма является суммой до удержания обязательных платежей из дохода Исполнителя, если такие удержания предусмотрены законодательством Республики Казахстан.

5.2. Если Заказчик в соответствии с законодательством признается налоговым агентом и (или) агентом по обязательным платежам, он исчисляет, удерживает и перечисляет индивидуальный подоходный налог, обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления, взносы на обязательное социальное медицинское страхование и иные обязательные платежи в установленных законом порядке и сроки. Суммы, которые по закону уплачиваются за счет Заказчика, не уменьшают начисленное вознаграждение Исполнителя; суммы, подлежащие удержанию из дохода Исполнителя, уменьшают сумму фактического банковского перевода.

5.3. По запросу Исполнителя Заказчик предоставляет расчет начисленного дохода, произведенных удержаний и фактически перечисленной суммы, а также сведения, необходимые для подтверждения уплаты обязательных платежей.

| Платеж | Доля | Начисленная сумма | Основание / срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Предоплата | 30% | 300 000 ₸ | В течение 3 рабочих дней после подписания Договора и получения банковских реквизитов Исполнителя. |
| Промежуточный платеж | 30% | 300 000 ₸ | После согласования дизайна основных страниц в Figma; до начала основной сборки. |
| Финальный платеж | 40% | 400 000 ₸ | После завершения сборки и демонстрации результата; до публикации, передачи владения проектом и исходников. |

5.4. Оплата производится безналичным переводом на банковский счет Исполнителя. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в части суммы, фактически зачисленной Исполнителю, и в части сумм, надлежащим образом удержанных и перечисленных Заказчиком в бюджет, фонды и иным получателям обязательных платежей.

5.5. Основанием для оплаты являются настоящий Договор, соответствующий этап выполнения работ, Акт и иные документы, предусмотренные законодательством. Отсутствие счета, который физическое лицо не обязано выставлять, само по себе не освобождает Заказчика от оплаты при наличии иных надлежащих оснований.

5.6. Все внешние расходы предварительно согласуются Сторонами и оплачиваются Заказчиком напрямую поставщику либо возмещаются Исполнителю при наличии подтверждающих документов. Исполнитель не обязан авансировать такие расходы.

5.7. Дополнительные работы выполняются только после письменного согласования их объема, цены и срока. Существенные изменения оформляются дополнительным соглашением либо заявкой по форме Приложения № 4.

5.8. При просрочке платежа более чем на 5 рабочих дней Исполнитель вправе приостановить работы и передачу промежуточных результатов до полного погашения задолженности, письменно уведомив Заказчика.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

6.1. Исполнитель обязан выполнять работы профессионально, добросовестно, в согласованном объеме и с учетом утвержденных решений.

6.2. Исполнитель обязан своевременно информировать Заказчика о существенных обстоятельствах, влияющих на сроки, стоимость или возможность выполнения работ, и предупреждать о недостатках материалов или указаний Заказчика, способных ухудшить результат.

6.3. Исполнитель вправе самостоятельно определять способы, инструменты, последовательность и организацию работ, если они соответствуют Техническому заданию и законодательству.

6.4. Исполнитель вправе использовать стандартные возможности Tilda, Zero Block, легально доступные библиотеки, шрифты, иконки, стоковые элементы и иные компоненты третьих лиц с соблюдением условий их лицензий.

6.5. Исполнитель вправе не приступать к работам либо приостановить их при отсутствии оплаты, материалов, доступов, согласований или при поступлении требований, противоречащих законодательству, правилам платформы либо правам третьих лиц.

6.6. Исполнитель обязан сохранять разумные резервные копии рабочих материалов до приемки, но не обязан хранить их бессрочно. После 60 календарных дней с даты окончательной приемки хранение рабочих копий не гарантируется.

6.7. Исполнитель обязан передать Заказчику результаты, доступы и имущественные права в объеме и порядке, установленных Договором, после выполнения предусмотренных для такой передачи условий.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик обязан своевременно предоставить достоверные материалы и доступы, перечисленные в Приложении № 1, а также назначить одного уполномоченного представителя для консолидации комментариев.

7.2. Заказчик обязан проверять промежуточные результаты и направлять единый перечень конкретных комментариев в сроки, установленные разделом 8.

7.3. Заказчик гарантирует наличие необходимых прав, согласий и разрешений на все передаваемые материалы, товарные знаки, изображения, тексты, персональные данные, отзывы, сертификаты и иные объекты.

7.4. Заказчик самостоятельно отвечает за юридическую достоверность и соответствие законодательству размещаемой информации, включая сведения о товарах, гарантиях, субсидировании, ценах, способах применения, рекламных утверждениях и документах.

7.5. Заказчик предоставляет тексты политики конфиденциальности, согласия на сбор и обработку персональных данных, публичной оферты и иных обязательных документов. Исполнитель выполняет только техническое размещение и настройку форм, если разработка юридических документов не согласована отдельно.

7.6. Заказчик обязан приобрести и поддерживать действующий тариф Tilda, домен и необходимые сторонние сервисы. Риски прекращения их работы, изменения тарифов или правил несут владельцы соответствующих сервисов и Заказчик.

7.7. Заказчик вправе контролировать ход и качество работ, не вмешиваясь в самостоятельную организацию деятельности Исполнителя и не создавая трудовых отношений.

7.8. Заказчик обязан исполнять обязанности налогового агента и агента по обязательным платежам, если такой статус и соответствующие обязанности возникают у него по законодательству Республики Казахстан.

8. СОГЛАСОВАНИЯ И ПРАВКИ

8.1. Ключевые этапы согласования: (1) бриф и структура; (2) визуальная концепция и главная страница в Figma; (3) внутренние страницы и продуктовые шаблоны; (4) тестовая сборка на Tilda; (5) финальная приемка.

8.2. Заказчик рассматривает представленный этап в течение 5 рабочих дней и либо подтверждает его, либо направляет единый мотивированный перечень замечаний со ссылками на согласованное Техническое задание.

8.3. Если в указанный срок ответ не получен, Исполнитель направляет напоминание. При отсутствии ответа в течение последующих 3 рабочих дней этап считается согласованным для целей продолжения работ, если иное не следует из переписки Сторон.

8.4. В цену включены до 2 кругов правок на этапе дизайна и до 1 круга мелких правок на этапе сборки. Один «круг правок» — единый консолидированный перечень комментариев, направленный одновременно.

8.5. К мелким правкам относятся исправление опечаток, замена предоставленного текста или изображения сопоставимого объема, корректировка отступов, размеров и несущественных визуальных деталей без изменения утвержденной структуры и концепции.

8.6. Изменение ранее утвержденной концепции, структуры, количества страниц, логики каталога, добавление функций, новых языков, сложных интеграций, переписывание контента и иные расширения считаются дополнительными работами.

8.7. Комментарии разных представителей Заказчика считаются поступившими от Заказчика. При противоречиях Исполнитель вправе приостановить работы до получения единой позиции уполномоченного представителя.

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

9.1. По завершении работ Исполнитель направляет Заказчику уведомление, ссылку на тестовую или опубликованную версию сайта и Акт выполненных работ по форме Приложения № 3.

9.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней обязан подписать Акт либо направить мотивированный отказ с исчерпывающим перечнем несоответствий Техническому заданию.

9.3. Замечания, не связанные с согласованным объемом, вкусовые изменения после утверждения дизайна и новые требования не являются основанием для отказа в приемке и оформляются как дополнительные работы.

9.4. Несущественные недостатки, не препятствующие использованию основной функциональности сайта, не являются основанием для отказа от приемки. Исполнитель устраняет подтвержденные недостатки в согласованный разумный срок.

9.5. Если Заказчик не подписал Акт и не направил мотивированный отказ в установленный срок, после письменного напоминания и истечения дополнительных 3 рабочих дней работы считаются принятыми, а Исполнитель вправе оформить односторонний акт с приложением доказательств передачи результата. Это не лишает Заказчика права заявить о скрытых недостатках в пределах гарантийного срока.

9.6. Публикация сайта на основном домене, передача владения проектом Tilda, редактируемых Figma-файлов и иных исходников производится после полной оплаты начисленного вознаграждения, включая надлежащее перечисление удержанных обязательных платежей, если Стороны письменно не согласовали иное.

9.7. В течение 10 рабочих дней после публикации Заказчик вправе направить один консолидированный перечень мелких правок после запуска в пределах согласованного объема.

10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА

10.1. Исполнитель уступает Заказчику в полном объеме исключительные имущественные права на оригинальные элементы дизайна, макеты, тексты, графику, программные фрагменты и иные охраняемые результаты, специально созданные Исполнителем по Договору. Права переходят после полной оплаты соответствующего вознаграждения и приемки Результата работ.

10.2. Передаваемые права включают право воспроизводить, публиковать, распространять, импортировать экземпляры, доводить до всеобщего сведения, публично показывать, перерабатывать, адаптировать, переводить, изменять, дополнять, сокращать, включать в состав сложных и составных объектов, использовать в рекламе и фирменном стиле, передавать права полностью или частично третьим лицам, выдавать лицензии и иным образом использовать результат любыми известными на дату заключения Договора способами.

10.3. Права передаются без территориальных ограничений на весь срок действия исключительных имущественных прав. Заказчик вправе использовать результаты в любой стране и в сети Интернет.

10.4. Вознаграждение за создание и уступку исключительных имущественных прав включено в общую цену Договора. Для целей учета Стороны определяют его в размере 10% от общей цены, если иное не установлено отдельным письменным соглашением; указанное распределение не увеличивает общую цену.

10.5. Личные неимущественные права авторов сохраняются в соответствии с законодательством. Исполнитель разрешает Заказчику использовать результат без указания имени автора и вносить изменения, при условии что это не нарушает неотчуждаемые права автора и не искажает произведение способом, порочащим его честь, достоинство или деловую репутацию.

10.6. Права на Материалы Заказчика остаются у Заказчика или соответствующих правообладателей. Заказчик предоставляет Исполнителю неисключительное право использовать их исключительно для выполнения Договора и демонстрации промежуточных результатов уполномоченным лицам.

10.7. Права на платформу Tilda, стандартные блоки, сторонние шрифты, иконки, библиотеки, плагины, фотографии и иные компоненты третьих лиц не передаются и регулируются лицензиями соответствующих правообладателей. Исполнитель обязан сообщить Заказчику о существенных лицензионных ограничениях, известных ему на дату передачи.

10.8. До перехода исключительных прав Заказчик вправе использовать промежуточные результаты только для внутреннего согласования и не вправе публиковать, передавать третьим лицам или коммерчески использовать их, кроме случаев, письменно согласованных с Исполнителем.

10.9. После публичного запуска Исполнитель вправе упоминать название проекта и размещать изображения общедоступных страниц в портфолио и профессиональных кейсах без раскрытия конфиденциальной информации, если Заказчик письменно не запретил это до запуска.

10.10. Исполнитель гарантирует, что в части созданных им оригинальных результатов обладает правами, достаточными для их уступки. В случае обоснованных претензий третьих лиц, вызванных действиями Исполнителя, он участвует в урегулировании; претензии по Материалам Заказчика урегулирует Заказчик.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОДДЕРЖКА

11.1. Гарантийный срок составляет 30 календарных дней с даты приемки или публикации сайта, в зависимости от того, что наступило позднее.

11.2. В гарантийный период Исполнитель без дополнительной оплаты устраняет воспроизводимые технические ошибки, из-за которых реализованная функциональность не соответствует утвержденному Техническому заданию.

11.3. Гарантия не распространяется на изменения, внесенные Заказчиком или третьими лицами; сбои Tilda, домена, DNS, CRM, мессенджеров и иных сервисов; изменения браузеров и API; вредоносные действия; отсутствие оплаты тарифа; новые требования и контентные обновления.

11.4. Регулярная техническая поддержка, обновление контента, развитие сайта, SEO-продвижение, реклама и мониторинг после гарантийного срока оформляются отдельно.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

12.1. Стороны обязуются не раскрывать третьим лицам полученную в связи с Договором непубличную коммерческую, техническую, финансовую и организационную информацию, кроме случаев, необходимых для исполнения или предусмотренных законодательством.

12.2. Обязательство конфиденциальности действует в течение срока Договора и 3 лет после его прекращения.

12.3. Каждая Сторона самостоятельно обеспечивает законность сбора и обработки персональных данных, находящихся под ее контролем. Заказчик определяет цели, правовые основания, состав данных посетителей сайта, содержание согласий, сроки хранения и порядок реагирования на обращения субъектов.

12.4. При получении доступа к персональным данным в ходе настройки сайта Исполнитель обрабатывает их только по документированным указаниям Заказчика, в необходимом объеме, принимает разумные организационные и технические меры защиты, ограничивает доступ и не использует данные в собственных целях.

12.5. Исполнитель не обязан сохранять персональные данные заявителей у себя и настраивает их передачу в согласованный канал. После завершения работ Исполнитель прекращает доступ и удаляет имеющиеся у него копии персональных данных, если иное не требуется законом или письменным указанием Заказчика.

12.6. Сторона, обнаружившая инцидент, способный повлечь неправомерный доступ, утрату или раскрытие персональных данных либо конфиденциальной информации, без необоснованной задержки уведомляет другую Сторону и содействует минимизации последствий.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. За нарушение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством Республики Казахстан.

13.2. За просрочку оплаты Заказчик уплачивает по письменному требованию пеню в размере 0,1% от просроченной начисленной суммы за каждый календарный день, но не более 10% от такой суммы.

13.3. За просрочку конечного срока по вине Исполнителя, не связанную с действиями Заказчика или форс-мажором, Исполнитель уплачивает по письменному требованию пеню 0,1% от стоимости просроченного этапа за каждый календарный день, но не более 10% стоимости такого этапа.

13.4. Совокупная договорная ответственность Исполнителя по техническим обязательствам ограничивается общей ценой Договора, кроме случаев умышленного нарушения, нарушения конфиденциальности, персональных данных и обязательств по правам третьих лиц, а также иных случаев, когда ограничение ответственности не допускается законом.

13.5. Исполнитель не отвечает за косвенные убытки, упущенную выгоду, потерю продаж, блокировку аккаунтов, изменения алгоритмов поисковых систем, действия провайдеров и сторонних сервисов, если такие последствия не вызваны умышленными действиями Исполнителя.

13.6. Заказчик возмещает документально подтвержденные убытки и расходы Исполнителя, возникшие вследствие незаконности или нарушения прав третьих лиц Материалами Заказчика и обязательными для Исполнителя указаниями Заказчика.

13.7. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения основного обязательства и возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой, если иное не установлено законодательством или письменным соглашением Сторон.

14. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ

14.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время.

14.2. Заказчик вправе отказаться от Договора до сдачи результата, письменно уведомив Исполнителя не менее чем за 5 рабочих дней и оплатив фактически выполненную часть работ, принятые этапы, согласованные внешние расходы и иные суммы, подлежащие выплате в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14.3. Исполнитель вправе отказаться от Договора при просрочке оплаты, материалов, доступов или согласований более чем на 15 календарных дней, при невозможности продолжения работ вследствие действий или бездействия Заказчика, а также при незаконных требованиях Заказчика, письменно уведомив его и передав оплаченные результаты в имеющемся виде.

14.4. Размер фактически выполненных работ определяется по согласованным этапам и объективно выполненному объему. Предоплата засчитывается в оплату выполненных работ и расходов. Неотработанная часть предоплаты возвращается Исполнителем в течение 10 рабочих дней после подписания акта сверки или иного документа, фиксирующего окончательный расчет, за вычетом обязательных удержаний и сумм, которые не подлежат возврату по закону.

14.5. До погашения задолженности Исполнитель вправе удерживать непереданные исходники и не публиковать сайт на основном домене в пределах, допускаемых законодательством.

14.6. При прекращении Договора исключительные права переходят к Заказчику только на полностью оплаченные и переданные результаты, если Стороны письменно не согласовали иное.

15. ФОРС-МАЖОР

15.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение обязательств, вызванное чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами вне ее разумного контроля, включая стихийные бедствия, военные действия, массовые сбои инфраструктуры, ограничения государственных органов и длительные аварии связи.

15.2. Сторона уведомляет другую Сторону о таких обстоятельствах в разумный срок и предоставляет подтверждение, если оно доступно или требуется другой Стороной.

15.3. Сроки исполнения продлеваются на период действия обстоятельств и устранения их последствий. Если они продолжаются более 30 календарных дней, каждая Сторона вправе инициировать прекращение Договора и взаиморасчеты по фактически выполненному.

16. УВЕДОМЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

16.1. Оперативные согласования, задания, передача материалов и уведомления могут осуществляться по электронной почте и в мессенджерах с адресов и номеров, указанных в реквизитах или письменно сообщенных Сторонами.

16.2. Сообщения и файлы из согласованных каналов признаются допустимым доказательством воли Сторон, хода выполнения, согласования этапов и замечаний, если из содержания можно достоверно установить отправителя и предмет сообщения.

16.3. Изменение цены, существенное изменение объема, уступка прав, окончательное расторжение и иные вопросы, для которых законодательством или Договором требуется подписанный документ, оформляются дополнительным соглашением на бумаге либо электронным документом, подписанным электронной цифровой подписью, если иной допустимый способ не согласован Сторонами и не разрешен законом.

16.4. Сторона обязана сообщить об изменении контактных или банковских данных в течение 2 рабочих дней. Риск последствий неполучения сообщений либо ошибочного платежа из-за неуведомления несет такая Сторона.

17. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

17.1. К Договору применяется законодательство Республики Казахстан.

17.2. До обращения в суд Сторона направляет письменную претензию. Срок ответа — 10 рабочих дней с даты ее получения.

17.3. При недостижении соглашения спор рассматривается в суде Республики Казахстан в соответствии с правилами подсудности, установленными законодательством. Условие настоящего пункта не ограничивает права, которые не могут быть ограничены соглашением Сторон.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств, а положения об интеллектуальных правах, конфиденциальности, персональных данных, ответственности и расчетах — в течение установленных для них сроков.

18.2. Приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

18.3. Недействительность отдельного положения не влечет недействительности остальных положений. Стороны заменяют такое положение максимально близким по экономическому и юридическому смыслу законным условием.

18.4. При противоречии документов приоритет имеют: (1) дополнительное соглашение; (2) текст Договора; (3) Приложение № 1; (4) Приложение № 2; (5) согласованная переписка; (6) коммерческое предложение.

18.5. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой Стороны, либо подписан в электронной форме.

19. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК ТОО «EcoSave» Адрес: 021500 Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Степногорск, микрорайон 9, зд. 3 БИН 170940021266, Кбе 17 ИИК KZ956010321000139701 БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана» Тел: 8-702-36-46-123 e-mail: ecosave.kz@gmail.com Генеральный Директор Жаппар Нариман Қазбекұлы Подпись: __________________ М.П. (при наличии) | ИСПОЛНИТЕЛЬ (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО) Ф.И.О.: Каирбеков Адиль Берикович ИИН: 030504551260 Адрес: г. Астана, ул. Г. Мусрепова, д. 1, кв./офис 12 Удостоверение личности №: 045864508 Кем и когда выдано: Министерство внутренних дел РК Банк: AO Kaspi Bank ИИК (IBAN): KZ53722C000040931360 БИК: CASPKZKA Email: qwertycamedy@gmail.com Телефон / WhatsApp: +77089813966 Каирбеков Адиль Берикович Подпись: __________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору от 21 июль 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка сайта EcoSave под ключ

1. ЦЕЛЬ И ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

1.1. Создать современный сайт для EcoSave, который презентует компанию, каталог биологических решений и преимущества продуктов, помогает пользователям найти информацию и оставить заявку через форму или WhatsApp.

1.2. Индивидуальная визуальная концепция разрабатывается в Figma; сайт собирается на Tilda с использованием Zero Block и стандартных блоков там, где это целесообразно.

1.3. Итоговый результат: готовый к публикации адаптивный сайт с продуктовой частью до 30 позиций, формами заявок, связью через WhatsApp и базовой SEO-подготовкой.

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН

• анализ текущего сайта, материалов и предоставленного задания;

• подготовка структуры сайта и логики навигации;

• разработка дизайна главной страницы в Figma;

• разработка дизайна до 10 внутренних страниц;

• индивидуальный дизайн основных блоков: первый экран, преимущества, каталог, карточки продуктов, формы, отзывы, контакты и ключевые секции;

• создание базовой визуальной системы: типографика, кнопки, карточки, формы, состояния элементов, правила отступов и сетки;

• подготовка ключевых адаптивных решений для телефона и планшета.

3. РАЗРАБОТКА НА TILDA

• сборка сайта на Tilda с Zero Block и стандартными блоками;

• реализация главной страницы и до 10 внутренних страниц;

• создание до 30 страниц или карточек продукции;

• настройка переходов к формам заявки или консультации;

• создание ключевых баннеров и визуальных блоков;

• умеренная анимация элементов без перегрузки интерфейса;

• адаптация под телефон и планшет и проверка ключевых разрешений;

• базовая обработка предоставленных изображений продукции;

• настройка форм заявок, согласованного канала уведомлений и кнопок WhatsApp;

• настройка меню, якорей, ссылок и навигации;

• базовая техническая SEO-подготовка;

• финальная проверка и подготовка к публикации;

• один круг мелких правок после запуска в сроки Договора.

4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА

| Раздел / страница | Назначение |
| --- | --- |
| Главная страница | Краткая презентация компании, преимуществ, категорий продукции, заявок и ключевых призывов к действию. |
| Каталог продукции | Общий список продуктов с группировкой или простой фильтрацией, если это реализуемо стандартными средствами Tilda и согласовано. |
| Страницы продуктов — до 30 | Описание, назначение, преимущества, способ применения, документы или сертификаты при наличии, форма заявки. |
| О компании | История, миссия, команда, производство, исследования и сопровождение клиентов. |
| Субсидирование | Информация об условиях, выгодах и консультациях по субсидированию. |
| Полезное / блог | Материалы, статьи и экспертный контент. |
| Отзывы / кейсы | Отзывы, результаты применения и доверительные блоки. |
| Медиа / видео | Видео, фото и презентационные материалы. |
| Сертификаты и партнеры | Документы, подтверждения и партнерские организации. |
| Контакты | Адрес, телефон, email, карта, форма заявки и WhatsApp. |

Ограничение объема: до 10 внутренних страниц и до 30 продуктовых страниц или карточек. Финальная структура утверждается после брифа. Дополнительные страницы и расширенная логика каталога оцениваются отдельно.

5. БАЗОВАЯ SEO-ПОДГОТОВКА

• заполнение title и description для ключевых страниц при наличии финальных текстов;

• настройка заголовков и человекопонятных адресов страниц;

• alt-тексты для изображений при наличии исходной информации;

• базовые настройки индексации и техническая проверка перед запуском.

Не входит: семантическое ядро, регулярное SEO-продвижение, внешние ссылки, гарантии позиций и системное ведение контента.

6. ЧТО НЕ ВХОДИТ В ЦЕНУ

• тариф Tilda и платные функции платформы;

• домен, его продление, услуги регистратора, хостинга и DNS-провайдеров;

• отдельная сложная работа по переносу домена и нестандартным DNS-настройкам;

• CRM, email-рассылки, онлайн-оплата, SMS, телефония, карты, виджеты, аналитика и платные интеграции;

• копирайтинг с нуля, глубокая редактура, перевод на другие языки;

• профессиональная фото- и видеосъемка, 3D, сложная ретушь, иллюстрации и инфографика сверх базовой обработки;

• SEO-продвижение, контекстная реклама, SMM, регулярное ведение блога;

• личный кабинет, нетиповая корзина, складской учет, интеграция с 1С или ERP, сложные фильтры, backend и иные функции вне стандартных возможностей Tilda;

• постоянная техническая поддержка после гарантийного периода.

7. МАТЕРИАЛЫ ОТ ЗАКАЗЧИКА

• логотип, фирменные цвета, брендбук и текущие визуальные материалы;

• тексты о компании, преимуществах, продукции, субсидировании и контактах;

• описания до 30 продуктов: название, назначение, преимущества, способ применения, упаковка, документы и фото;

• фотографии продукции, сертификаты, отзывы, партнерские логотипы, видео и медиа;

• адрес, email, телефон, WhatsApp, ссылки на социальные сети;

• доступы к Tilda, домену, DNS или регистратору и связанным сервисам;

• юридические документы для сайта: политика конфиденциальности, согласие на сбор и обработку персональных данных, оферта и иные тексты, если применимо.

8. КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ

• сайт соответствует согласованной структуре и утвержденному дизайну;

• реализованы все страницы из утвержденного перечня в пределах лимитов;

• ключевые страницы корректно отображаются на desktop, tablet и mobile;

• формы отправляют данные в согласованный канал;

• кнопки WhatsApp ведут на согласованный номер;

• меню, якоря и внутренние ссылки работают;

• ключевые SEO-поля заполнены при наличии финальных материалов;

• отсутствуют критические визуальные ошибки, препятствующие использованию сайта.

9. ПЕРЕДАВАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• редактируемые Figma-макеты согласованных страниц и ключевых адаптивных решений;

• проект Tilda, готовый к публикации или опубликованный;

• настроенные формы заявок и кнопки WhatsApp;

• базовые инструкции по редактированию типовых блоков;

• доступы или передача владения проектом после полной оплаты.

| ЗАКАЗЧИК ________________ / __________________ «___» __________ 2026 г. | ИСПОЛНИТЕЛЬ ________________ / __________________ «___» __________ 2026 г. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору от 21 июль 2026 г.

ПЛАН ЭТАПОВ, СРОКОВ И ОПЛАТЫ

| Период | Этап | Результат | Платеж / условие |
| --- | --- | --- | --- |
| Неделя 1 | Брифинг, аудит, структура | Утвержденная структура, перечень страниц и материалов. | Предоплата 300 000 ₸ до старта; фактический перевод — за вычетом предусмотренных законом удержаний. |
| Недели 2–3 | Главная страница и концепция | Figma-макет главной, визуальный стиль, UI-элементы. | Входит в предоплату. |
| Недели 3–4 | Внутренние страницы и шаблоны | Макеты внутренних страниц, шаблоны продуктов, адаптивные решения. | После согласования дизайна — начисление 300 000 ₸. |
| Недели 5–6 | Сборка на Tilda | Главная, внутренние и продуктовые страницы, контент, Zero Block. | Работы после промежуточного платежа. |
| Неделя 7 | Адаптив, формы, анимации, SEO-база | Мобильная версия, формы, WhatsApp, SEO-поля. | Без отдельного платежа. |
| Неделя 8 | Тестирование и запуск | Финальная проверка, устранение замечаний, готовность к передаче. | Финальное начисление 400 000 ₸ до публикации и передачи. |

Примечания:

• периоды ориентировочные и отсчитываются от фактического старта проекта;

• этапы могут частично перекрываться;

• задержки материалов, согласований, доступов и оплаты продлевают сроки;

• конкретные даты фиксируются в рабочем графике после старта;

• дополнительные работы выполняются по отдельному согласованию.

| ЗАКАЗЧИК ________________ / __________________ «___» __________ 2026 г. | ИСПОЛНИТЕЛЬ ________________ / __________________ «___» __________ 2026 г. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору от 21 июль 2026 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № ____

к Договору на разработку сайта

| г. Астана | «___» __________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТОО «EcoSave», БИН 170940021266 именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директра Жаппар Наримана Қазбекұлы, действующего на основании Устава, именуемое «Заказчик», и Каирбеков Адиль Берикович, ИИН 030504551260, именуемый «Исполнитель», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнитель передал, а Заказчик принял результат работ по Договору от «___» ________ 2026 г.: разработанный и подготовленный к запуску сайт EcoSave в объеме Приложения № 1.

2. Ссылка на результат / проект Tilda: [________________________________________].

3. Стоимость принятых работ (начисленное вознаграждение) составляет 1 000 000 (один миллион) тенге, в том числе вознаграждение за уступку исключительных имущественных прав — 100 000 (сто тысяч) тенге.

4. На дату подписания Акта начислено и оплачено: [__________] тенге; удержано и перечислено обязательных платежей: [__________] тенге; фактически перечислено Исполнителю: [__________] тенге.

5. На дату подписания Акта: [работы приняты без замечаний / замечания перечислены в приложении к Акту].

6. Подписание Акта подтверждает приемку результата и не прекращает гарантийные обязательства Исполнителя. Исключительные имущественные права переходят в порядке, установленном Договором.

7. Окончательное начисление в размере [__________] тенге производится в срок, установленный Договором; фактический перевод Исполнителю осуществляется за вычетом предусмотренных законом удержаний.

| ЗАКАЗЧИК ________________ / __________________ «___» __________ 2026 г. | ИСПОЛНИТЕЛЬ ________________ / __________________ «___» __________ 2026 г. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору от 21 июль 2026 г.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| Дата заявки | [________________] |
| --- | --- |
| Инициатор | [Заказчик / Исполнитель, Ф.И.О.] |
| Описание изменения | [подробно указать новую страницу, функцию, интеграцию, контент или переработку] |
| Причина изменения | [____________________________] |
| Дополнительная стоимость | [____________] тенге начисленного вознаграждения до удержаний |
| Изменение срока | [увеличение на ___ рабочих / календарных дней] |
| Порядок оплаты | [предоплата ___% / после выполнения / иной порядок] |
| Влияние на утвержденные этапы | [____________________________] |

Подписание заявки обеими Сторонами означает согласование изменения объема, цены и/или срока. Для существенных изменений Стороны вправе оформить отдельное дополнительное соглашение.

| ЗАКАЗЧИК ________________ / __________________ «___» __________ 2026 г. | ИСПОЛНИТЕЛЬ ________________ / __________________ «___» __________ 2026 г. |
| --- | --- |