КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Разработка сайта EcoSave под ключ

Figma-дизайн, сборка на Tilda + Zero Block, адаптивная версия, формы заявок, базовая SEO-подготовка и запуск

Сайт проекта: https://ecosave.kz/

| Заказчик | EcoSave / ТОО или ответственное лицо Заказчика |
| --- | --- |
| Исполнитель | Каирбеков А. Б. |
| Срок реализации | 2 месяца с момента старта проекта |
| Стоимость работ | 1 000 000 ₸ |
| Внешние расходы | Тариф Tilda, домен, подключение/перенос домена, платные сервисы и интеграции оплачиваются отдельно |

Дата подготовки: 08.07.2026

1. Цель проекта

Разработать современный сайт для EcoSave, который аккуратно презентует компанию, каталог биологических решений и преимущества продуктов, помогает пользователям быстро найти нужную информацию и оставить заявку на консультацию через форму или WhatsApp.

Проект предполагает индивидуальный визуальный подход: дизайн создается в Figma, а сайт собирается на Tilda с использованием Zero Block и дизайнерских решений, без шаблонной сборки.

Итоговая цель Получить готовый к запуску сайт с понятной структурой, адаптацией под мобильные устройства, продуктовой частью до 30 товаров, формами заявок и базовой подготовкой для поисковых систем.

2. Основание и контекст

Коммерческое предложение подготовлено на основании предоставленного ТЗ и предварительного просмотра текущего сайта ecosave.kz.

В текущей структуре сайта присутствуют разделы с продукцией, отзывами, медиа, полезными материалами, информацией о компании и контактами. В новом сайте эту структуру можно сохранить, улучшить визуальную подачу и сделать страницы более удобными для пользователей.

Позиционирование проекта: биологические решения для сельского хозяйства, повышение урожайности, защита растений и сохранность агропродукции.

3. Объем работ по ТЗ

3.1. Проектирование и дизайн

Анализ текущего сайта и материалов Заказчика.

Подготовка структуры будущего сайта и логики навигации.

Разработка дизайна главной страницы сайта в Figma.

Разработка дизайна до 10 внутренних страниц.

Индивидуальный дизайн основных блоков сайта: первый экран, преимущества, каталог, карточки продуктов, формы, отзывы, контакты и другие ключевые секции.

Создание визуальной системы: типографика, кнопки, карточки, формы, состояния элементов, базовые правила отступов и сетки.

Подготовка адаптивных макетов для корректного отображения сайта на мобильных устройствах и планшетах.

3.2. Разработка на Tilda

Сборка сайта на Tilda с использованием Zero Block и стандартных блоков Tilda там, где это целесообразно.

Реализация главной страницы сайта.

Реализация до 10 внутренних страниц.

Создание страниц продукции до 30 продуктов.

Настройка карточек продуктов и переходов к формам заявки/консультации.

Создание индивидуальных баннеров и ключевых визуальных блоков.

Настройка анимации элементов сайта без перегрузки интерфейса.

Настройка адаптивной версии для телефона и планшета.

Подготовка и обработка изображений продукции для сайта.

Настройка форм заявок и кнопок связи через WhatsApp.

Настройка навигации, меню, якорей и ссылок между разделами.

Базовая техническая подготовка сайта для поисковых систем.

Подготовка сайта к публикации и финальная проверка перед запуском.

Внесение мелких правок после запуска сайта в рамках согласованного объема.

4. Предварительная структура сайта

Финальная структура уточняется после брифа и согласования прототипа. Предварительно сайт может включать следующие страницы и разделы:

| Раздел / страница | Назначение |
| --- | --- |
| Главная страница | Краткая презентация компании, преимуществ, категорий продукции, заявок и ключевых CTA. |
| Каталог продукции | Общий список продуктов с фильтрацией/группировкой при необходимости. |
| Страницы продуктов, до 30 шт. | Описание продукта, назначение, преимущества, способ применения, документы/сертификаты при наличии, форма заявки. |
| О компании | История, миссия, команда, производство, подход к исследованиям и сопровождению клиентов. |
| Субсидирование | Информация по условиям, выгодам и консультациям по субсидированию. |
| Полезное / блог | Материалы, статьи, экспертные заметки и образовательный контент. |
| Отзывы / кейсы | Отзывы клиентов, результаты применения, доверительные блоки. |
| Медиа / видео | Видеоматериалы, фото, презентационные материалы. |
| Сертификаты и партнеры | Документы, подтверждения, партнерские организации. |
| Контакты | Адрес, телефон, email, карта, форма заявки, WhatsApp. |

Примечание: ограничение ТЗ - до 10 внутренних страниц и до 30 продуктовых страниц. Если в процессе работы потребуется больше страниц или расширенная логика каталога, это согласуется отдельно.

5. Что входит в стоимость 1 000 000 ₸

| Дизайн в Figma Главная + до 10 внутренних страниц UI-элементы, блоки, адаптивные решения | Tilda-разработка Сборка страниц на Tilda Zero Block для индивидуальных решений |
| --- | --- |
| Продуктовая часть До 30 страниц продукции Карточки, CTA, заявки, контентные блоки | Адаптивность Телефон и планшет Проверка ключевых разрешений |
| Формы и WhatsApp Формы заявок Кнопки связи и базовые уведомления | Базовая SEO-подготовка Title/description, заголовки ЧПУ, alt-тексты при наличии материалов |
| Контентная подготовка Обработка изображений продукции Размещение предоставленных текстов | Запуск и правки Проверка перед публикацией Мелкие правки после запуска |

6. Не входит в стоимость и оплачивается отдельно

Тариф Tilda и любые платные функции Tilda.

Домен, продление домена, услуги регистратора и DNS-настройки у сторонних провайдеров.

Подключение/перенос домена и сопутствующие технические операции, если требуется отдельная работа с регистратором, хостингом или DNS.

Платные сервисы: CRM, email-рассылки, онлайн-оплата, SMS, телефония, карты, виджеты, аналитика, сторонние интеграции.

Копирайтинг с нуля, глубокая переработка всех текстов, редактура экспертных материалов и перевод на другие языки.

Профессиональная фото- и видеосъемка, 3D, сложная ретушь, иллюстрации и инфографика сверх базовой подготовки изображений.

SEO-продвижение, контекстная реклама, SMM, ведение блога и регулярное обслуживание после завершения проекта.

Сложная разработка вне возможностей Tilda: личный кабинет, нетиповая корзина, складской учет, интеграция с 1С/ERP, сложные фильтры и кастомная backend-логика.

Важно по внешним расходам Сумма 1 000 000 ₸ является стоимостью работ Исполнителя. Все расходы на Tilda, домен, подключение/перенос домена, платные сервисы и дополнительные интеграции оплачиваются Заказчиком отдельно после согласования.

7. Сроки реализации: 2 месяца

Срок реализации - 2 месяца с момента получения аванса, доступов и исходных материалов, необходимых для старта проекта. При задержке материалов со стороны Заказчика сроки сдвигаются пропорционально задержке.

| Период | Этап | Результат |
| --- | --- | --- |
| Неделя 1 | Брифинг, аудит текущего сайта, структура | Согласованная структура сайта и список страниц/блоков. |
| Недели 2-3 | Дизайн главной страницы и визуальная концепция | Figma-макет главной страницы, визуальный стиль, ключевые UI-элементы. |
| Недели 3-4 | Дизайн внутренних страниц и продуктовых шаблонов | Макеты внутренних страниц, шаблоны карточек продукции, адаптивные решения. |
| Недели 5-6 | Сборка сайта на Tilda | Главная, внутренние страницы, продуктовые страницы, Zero Block, контент. |
| Неделя 7 | Адаптив, формы, анимации, SEO-база | Рабочие формы, WhatsApp, мобильная версия, базовые SEO-настройки. |
| Неделя 8 | Тестирование, финальные правки, подготовка к запуску | Готовый сайт, финальная проверка и передача Заказчику. |

8. Этапы согласования

Старт проекта: согласование брифа, структуры, списка страниц и доступов.

Согласование визуальной концепции: главная страница в Figma.

Согласование полного дизайна: внутренние страницы и шаблоны продуктовых страниц.

Согласование тестовой сборки на Tilda.

Финальная приемка сайта перед публикацией.

В стоимость включены разумные итерации правок: до 2 кругов правок на этапе дизайна и до 1 круга мелких правок на этапе сборки. Дополнительные изменения после утверждения этапов оцениваются отдельно.

9. Условия оплаты

Общая стоимость работ: 1 000 000 ₸.

| Платеж | Сумма | Основание |
| --- | --- | --- |
| Предоплата 30% | 300 000 ₸ | Старт проекта, бронирование сроков, аналитика и дизайн-концепция. |
| Промежуточный платеж 30% | 300 000 ₸ | После согласования дизайна основных страниц в Figma. |
| Финальный платеж 40% | 400 000 ₸ | После завершения сборки и перед передачей/публикацией сайта. |

Формат оплаты может быть скорректирован по договоренности сторон. Внешние расходы оплачиваются отдельно и не входят в указанную стоимость работ.

10. Результаты, которые получает Заказчик

Figma-макеты согласованных страниц и ключевых адаптивных решений.

Сайт, собранный на Tilda, готовый к публикации.

Главная страница и до 10 внутренних страниц.

До 30 продуктовых страниц или карточек продукции в согласованном формате.

Настроенные формы заявок и кнопки WhatsApp.

Адаптивная версия для телефона и планшета.

Базовая SEO-подготовка страниц.

Проверенная навигация и корректные ссылки между разделами.

Передача доступов/инструкций по дальнейшему редактированию базовых блоков на Tilda.

11. Требования к материалам от Заказчика

Для соблюдения сроков Заказчик предоставляет материалы до старта или в течение первой недели проекта:

Логотип, фирменные цвета, брендбук или текущие визуальные материалы, если есть.

Тексты по компании, преимуществам, услугам, продукции, субсидированию и контактам.

Описание продуктов до 30 позиций: названия, назначение, преимущества, способ применения, упаковка, документы, фото.

Фото продукции, сертификаты, отзывы, партнерские логотипы, видео и медиафайлы.

Контакты, адрес, email, телефон, WhatsApp, ссылки на соцсети и мессенджеры.

Доступы к Tilda, домену, DNS/регистратору и связанным сервисам, если нужно выполнять технические настройки.

Юридические документы для сайта: политика конфиденциальности, оферта, согласие на обработку персональных данных, если применимо.

12. Критерии приемки

Сайт соответствует согласованной структуре и утвержденному дизайну в Figma.

Все страницы из согласованного перечня реализованы на Tilda.

Сайт корректно открывается на популярных разрешениях desktop, tablet и mobile.

Формы заявок работают и отправляют данные в согласованный канал.

Кнопки WhatsApp ведут на согласованный номер с корректным сценарием обращения.

Навигация, якоря и внутренние ссылки работают корректно.

Базовые SEO-поля заполнены для ключевых страниц при наличии финальных текстов.

Отсутствуют критические визуальные ошибки: перекрытия, сломанные блоки, нечитабельный текст, некорректные изображения.

13. Дополнительные работы

| Работа | Комментарий |
| --- | --- |
| Адаптация на другие языки | Оценивается отдельно после определения языков, объема перевода и количества страниц. |
| Дополнительные страницы сверх ТЗ | Оцениваются по сложности страницы и необходимости отдельного дизайна. |
| Дополнительные продукты сверх 30 | Оцениваются по количеству и формату карточек/страниц. |
| Сложные интеграции | CRM, онлайн-оплата, телефония, email-маркетинг, ERP/1С и другие сервисы оцениваются отдельно. |
| SEO-продвижение и реклама | Может быть оформлено отдельным договором после запуска сайта. |
| Техническая поддержка после проекта | Регламент и стоимость поддержки согласуются отдельно. |

14. Срок действия предложения

Предложение действительно в течение 14 календарных дней с даты подготовки. После этого сроки, стоимость и условия могут быть уточнены с учетом загрузки исполнителя и актуального объема работ.

15. Контакты и подписи

| Заказчик | EcoSave |
| --- | --- |
| Исполнитель | Каирбеков А. Б. |
| Ответственное лицо | [ФИО, должность] |
| Телефон / WhatsApp | [номер телефона] |
| Email | [email] |

| Заказчик: ________________________ | Исполнитель: ________________________ |
| --- | --- |
| Дата: ____ / ____ / 2026 | Дата: ____ / ____ / 2026 |